План тестирования

СОДЕРЖАНИЕ

- Информация о документе

- Контекст тестирования

- Коммуникации в тестировании

- Реестр рисков

- Стратегия тестирования

- Тестовые активности и оценки

- Персонал

- Расписание

1. Информация о документе

Название документа: План тестирования визуализатора алгоритма Краскала

2. Контекст тестирования

Проект тестирования: Данный план тестирования охватывает основные этапы проверки приложения для визуализации алгоритма Краскала. В рамках тестирования выполняется проверка отдельных модулей программы, корректности их совместной работы, а также тестирование приложения в целом. Основное внимание уделяется проверке правильности работы алгоритма Краскала, функций создания и редактирования графа, загрузки и сохранения данных, а также визуализации выполнения алгоритма и пользовательского интерфейса.

Объекты тестирования:

Объекты тестирования включают:

- Пользовательский интерфейс приложения.

- Модуль создания и редактирования графа.

- Модуль генерации случайного графа.

- Модуль загрузки графа из файла.

- Модуль сохранения графа в файл.

- Модуль реализации алгоритма Краскала.

- Модуль пошаговой и автоматической визуализации алгоритма.

- Модуль вывода текстовых пояснений выполнения алгоритма.

- Модуль управления выполнением алгоритма (запуск, переход между шагами, очистка рабочей области).

Область тестирования:

Область тестирования включает функциональное тестирование приложения, модульное тестирование отдельных компонентов и интеграционное тестирование их совместной работы. Проверяется корректность реализации алгоритма Краскала, создание и редактирование графов, загрузка и сохранение графов в файл, генерация случайного графа, работа автоматического и пошагового режимов визуализации, корректность отображения минимального остовного дерева, вывод текстовых пояснений, а также функционирование пользовательского интерфейса.

3. Реестр рисков

Риски продукта:

Риски продукта включают:

- Некорректная работа алгоритма Краскала, приводящая к построению неправильного минимального остовного дерева.

- Ошибки при визуализации отдельных шагов выполнения алгоритма.

- Некорректная обработка входных данных из файла или данных, введенных пользователем вручную.

- Возможные ошибки при работе с редактированием графа (добавление, удаление вершин и ребер, изменение весов).

- Несоответствие отображаемого результата фактическому состоянию алгоритма.

Риски проекта:

Риски проекта включают:

- Сложности при интеграции отдельных компонентов приложения (графический интерфейс, работа с файлами).

- Недостаточное количество времени на исправление ошибок и подготовку финальной версии программы.

5. Стратегия тестирования

Подпроцессы тестирования:

1. Модульное тестирование:

- Ответственные: разработчики отдельных компонентов приложения.

- Типы тестов: проверка корректности работы отдельных модулей программы: алгоритма Краскала, структуры DSU, работы с файлами, генерации графов и элементов пользовательского интерфейса.

2. Интеграционное тестирование компонентов:

- Ответственные: участники разработки приложения.

- Типы тестов: проверка взаимодействия между основными компонентами программы: алгоритма Краскала и системы визуализации, графического редактора и структуры данных графа, модулей загрузки/сохранения файлов и обработки входных данных.

3. Системное тестирование:

- Ответственные: участники разработки приложения.

- Типы тестов: проверка работы программы в целом, включая выполнение алгоритма Краскала, корректность построения минимального остовного дерева, работу режимов автоматической и пошаговой визуализации, пользовательского интерфейса и обработки различных входных данных.

Результаты тестирования:

Результаты включают:

- План тестирования приложения.

- Набор тестовых сценариев для проверки основных функций программы.

- Описание выявленных ошибок и результатов их исправления.

- Результаты проверки корректности работы алгоритма Краскала, визуализации его выполнения, работы с графами и пользовательским интерфейсом.

Техники проектирования тестов:

Используемые техники включают:

- Разбиение на классы эквивалентности — применяется для проверки различных вариантов входных данных: графов разного размера, корректных и некорректных файлов, различных значений весов ребер.

- Анализ граничных значений — используется для проверки минимального и максимального количества вершин графа, допустимых значений весов ребер и других ограничений ввода.

- Тестирование переходов состояний — применяется для проверки корректности изменения состояния программы при переходе между режимами работы (создание графа, запуск алгоритма, пошаговое выполнение, очистка рабочей области).

Критерии завершения тестирования:

- Тестирование считается завершенным, когда:

- Проверены все основные функции приложения, описанные в требованиях.

- Выполнены подготовленные тестовые сценарии для проверки работы алгоритма Краскала, визуализации, работы с графами и файлового ввода-вывода.

- Все обнаруженные критические ошибки исправлены или описаны как известные ограничения программы.

- Подтверждена корректность построения минимального остовного дерева на различных тестовых графах.

Требования к тестовым данным:

Требования к тестовым данным:

- Наборы графов различного размера для проверки корректности работы алгоритма Краскала.

- Корректные и некорректные файлы входных данных для проверки загрузки графов.

- Графы с различными структурами: связные графы, несвязные графы, графы с разным количеством ребер и различными весами.

- Тестовые случаи, включающие граничные значения (минимальное количество вершин, небольшие и более крупные графы).

6. Тестовые активности и оценки

Оценки тестовых активностей:

- Модульное тестирование: проверка отдельных компонентов программы (алгоритм Краскала, DSU, работа с файлами, генерация графов) — 30% общих усилий.

- Интеграционное тестирование: проверка взаимодействия алгоритма, графического интерфейса и модулей работы с данными — 30% общих усилий.

- Системное тестирование: проверка приложения в целом, включая пользовательский интерфейс, режимы выполнения алгоритма и визуализацию — 40% общих усилий.

7. Разработчики

Роли, активности и обязанности:

Роли и обязанности:

- Разработчик алгоритмической части - Харитонов Вадим Сергеевич: отвечает за тестирование и проверку корректности реализации алгоритма Краскала, структуры непересекающихся множеств (DSU), а также логики пошагового выполнения алгоритма.

- Разработчик графического интерфейса - Зайченко Екатерина Эдуардовна: отвечает за проверку корректности работы элементов пользовательского интерфейса, редактора графа и средств визуализации выполнения алгоритма.

- Разработчик модулей работы с данными и тестирования - Шлеин Герман Антонович: отвечает за проверку загрузки и сохранения графов, вывода текстовых пояснений, управления режимами выполнения алгоритма, проведение тестирования приложения и фиксацию выявленных ошибок.

- Совместная работа участников: все участники принимают участие в интеграционном и финальном тестировании приложения, проверке соответствия программы требованиям и исправлении обнаруженных ошибок.

8. Расписание

График тестирования согласован с этапами разработки приложения:

- После подготовки прототипа (до 13 июля): проверка структуры приложения, наличия основных элементов интерфейса и корректности взаимодействия компонентов.

- После подготовки первой версии (до 15 июля): тестирование генерации графов, загрузки графов из файла, запуска алгоритма Краскала и проверки правильности построения минимального остовного дерева.

- После подготовки второй версии (до 17 июля): тестирование автоматического и пошагового режимов выполнения алгоритма, сохранения графов, вывода текстовых пояснений и очистки рабочей области.

- После подготовки финальной версии (до 18 июля): итоговое системное тестирование приложения, проверка ручного редактирования графа, справочной информации и исправление выявленных ошибок.